附件

第二轮中央生态环境保护督察第十项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮中央生态环境保护督察第十项整改任务： 省水利厅推进小水电整改标准不高，要求不严，于2020年12月印发《关于做好小水电清理整改验收销号工作的通知》，提出地方仅需出具完成手续办理承诺就予以销号，导致部分已上报销号的水电站实际未整改到位。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 水利厅，各市（州）党委、政府 |
| 整改目标 | 完成出具手续办理承诺待销号小水电问题整改并验收销号。 |
| 整改措施 | 1．废止省长江经济带小水电清理整改工作组《关于做好小水电清理整改验收销号工作的通知》（川长水电〔2020〕6号），水利厅组织完成出具手续办理承诺待销号的小水电清理核查，逐一建立整改工作台账。对已建成但尚未完善手续的整改类小水电（除九龙县龙源电站外），责令停止发电并解网；对在建的，责令停工。 2．2022年6月底前，按照“谁审批、谁负责”原则，完善出具手续办理承诺待销号的小水电手续。 3．无法按期完善手续的转为退出类电站，编制完成“一站一策”退出方案，2022年12月底前，完成退出和验收销号。涉及贡嘎山风景名胜区内的小水电，按照第十一项整改任务有关要求办理;涉及自然保护地的小水电，按照自然保护地小水电有关政策执行。 4．将小水电整改问题纳入2021年、2022年度河长制工作考核，对整改工作落实不力的，及时通报、提示、约谈相关责任单位和责任人。 |
| 整改主要工作及成效 | 1．2022年2月，正式废止省长江经济带小水电清理整改工作组《关于做好小水电清理整改验收销号工作的通知》（川长水电〔2020〕6号），水利厅组织完成出具手续办理承诺待销号的小水电清理核查，对核查出有整改任务的198座电站逐一建立整改工作台账，其中遂宁2座、广元5座、广安6座、达州2座、泸州13座、凉山72座、甘孜17座、阿坝81座，共218项手续（审批核准8项、取水许可1项、环保152项、用地预审6项、林地征（占）用33项、水生生物影响评价18项）。 198座小水电清理整改情况： 2．2022年6月30日前，170座小水电完成整改。其中，广元市5座（环保5项）、广安市6座（林地手续6项）、达州市2座（环保2项）、泸州市8座（环保6项、用地预审2项、水生生物影响评价1项）、凉山州68座（审批核准1项，环保48项，林地手续20项，水生生物影响评价1项）、甘孜州8座（环保1项，水生生物影响评价8项）、阿坝州73座（审批核准4项、取水许可1项、环保71项、水生生物影响评价2项） 3.无法按期完善手续的25座小水电转为退出类电站，各地均在2022年12月31日前完成退出和县级验收。其中泸州市5座（缺审核批准2项、用地预审3项）、遂宁市2座（缺环保2项）、凉山州4座（缺4项环保）、甘孜州6座（缺环保6项、水生生物影响评价6项、林地手续1项）、阿坝州8座（缺审核批准1项、用地预审1项、林地手续3项、环保7项）。 贡嘎山风景名胜区内的3座小水电（泸定县海螺沟喇嘛沟电站、康定市赫德钨锡矿自备电站、九龙县龙源电站缺林地手续3项），按照第十一项整改任务有关要求办理，整改完成时限为2024年6月。 4．小水电清理整改工作已经纳入四川省2021、2022年度河湖长制工作考核，2022年11月对小水电退出进度缓慢的市（州）以总河长办的名义向分管副市（州）长发提示单，督促加快退出进度。 |